# 프로젝트 명

한컴캠퍼스 LMS 리빌드 (ASP → Python Django/React 전환)

# 현재 상태 요약

이전 단계(A~F)를 통해 다음 문서 및 설계 결과물이 생성되었습니다:

- django_models.md : Django 모델 정의 및 데이터 구조

- django_api_views.md : RESTful API 엔드포인트 설계

- django_testing.md : 단위 및 통합 테스트 설계

- ci_cd_pipeline.md : CI/CD 및 보안 자동화 파이프라인 정의

- migration_plan.md, migration_scripts.md : DB 이전 계획 및 실행 스크립트

- security_requirements.md : OWASP Top10 및 공공 웹 보안 요구사항 준수사항

현재 목표:

이 설계 문서들을 기반으로 **실제 Django 프로젝트를 완성하고**,

**API 구현 → 테스트 실행 → 보안 검증 → 배포 테스트**를 순서대로 수행한다.

---

## 🎯 Copilot에게 요청할 주요 작업 순서

### 1️⃣ Django 백엔드 실제 코드 생성

**요청 프롬프트 예시**

> `django_models.md`와 `django_api_views.md`를 참고하여 실제 Django 코드 생성.

> 각 앱(authentication, courses, enrollments, notices, qna 등)에 models.py, serializers.py, views.py, urls.py 작성.

> 각 엔드포인트별로 JWT 인증, 권한(Role-based), 예외 처리(403, 404, 500) 포함.

> settings.py에는 PostgreSQL, Redis, Argon2 비밀번호 해시, CORS 설정 반영.

> 로컬 실행 가능한 manage.py runserver 기준으로 완성.

**결과 기대물**

- `/backend/apps/**` 폴더 내 실제 코드 파일

- `/backend/config/settings/base.py` 및 DB 연결 설정

- `/backend/requirements.txt` 자동 생성

---

### 2️⃣ Django REST API 검증

**요청 프롬프트 예시**

> Postman이나 pytest로 테스트 가능한 REST API 테스트 코드 작성.

> `django_testing.md`의 테스트 시나리오를 참고하여 pytest 기반 단위/통합 테스트 생성.

> 테스트 범위: 회원가입, 로그인, 강의목록, 수강신청, 공지 CRUD.

> pytest --cov 기준 80% 이상 커버리지 목표.

**결과 기대물**

- `/backend/tests/` 폴더 내 pytest 파일

- CI/CD에서 테스트 자동 실행 가능 상태

---

### 3️⃣ CI/CD 및 보안 자동화 통합

**요청 프롬프트 예시**

> `ci_cd_pipeline.md` 내용을 반영해 `.github/workflows/lms_pipeline.yml` 생성.

> 포함 항목:

> 1. lint 및 pytest 수행

> 2. Bandit SAST 실행

> 3. OWASP ZAP DAST 스캔

> 4. Docker 이미지 빌드 및 push

> 5. staging 배포 자동화(Docker Compose 기반)

**결과 기대물**

- `.github/workflows/lms_pipeline.yml`

- Dockerfile.backend / Dockerfile.frontend / docker-compose.yml 완성

- GitHub Secrets 기반 환경변수 설정 샘플 (예: DATABASE_URL, SECRET_KEY 등)

---

### 4️⃣ 데이터 마이그레이션 테스트

**요청 프롬프트 예시**

> `migration_plan.md` 및 `migration_scripts.md`를 참고하여

> 기존 SQL Server → PostgreSQL 마이그레이션 테스트용 Python 스크립트 실행.

> 변환된 JSON 예시 파일(예: members.json, lectures.json)을 로드하여 Django ORM으로 insert 수행.

> 변환 검증 로깅 및 예외처리 포함.

**결과 기대물**

- `/backend/scripts/migrate_data.py`

- 변환 로그 및 검증 리포트 파일 생성

---

### 5️⃣ React 프론트엔드 연동

**요청 프롬프트 예시**

> `/frontend/` 폴더를 초기화하고, `api_specification.yaml` 기반으로 axios 연동 코드 생성.

> 로그인, 강의목록, 공지사항, 관리자 페이지 기본 페이지 구현.

> JWT 토큰 저장 및 자동 갱신 처리.

> TailwindCSS 기반 반응형 UI 구성.

**결과 기대물**

- `/frontend/src/pages/` 내 페이지 구성 완료

- `/frontend/src/api/` 내 axios 연동 코드

- `.env` 환경설정 및 API URL 연결 확인

---

### 6️⃣ 보안 점검 시나리오 실행

**요청 프롬프트 예시**

> `security_requirements.md` 기반으로 자동 보안 점검 시나리오 작성.

> 테스트할 항목: XSS, CSRF, SQL Injection, 세션고정, 파일 업로드 취약점.

> pytest 기반 또는 OWASP ZAP baseline 스캔으로 점검 후 결과 리포트 저장.

**결과 기대물**

- `/security/security_test_report.md`

- ZAP 결과 요약(JSON 또는 HTML)

- 보완 조치 로그

---

### 7️⃣ 프로덕션 배포 테스트

**요청 프롬프트 예시**

> Docker Compose 기반으로 로컬 서버에서 백엔드/프론트엔드/Nginx 구동 테스트.

> HTTPS 인증서(Self-signed 또는 Let's Encrypt) 설정 포함.

> CI/CD 통합 배포까지 실행 점검.

> 결과 요약 리포트 작성.

**결과 기대물**

- 완전한 컨테이너 기반 배포 구성

- `deployment_summary.md` 생성

- 실행 로그 및 인증서 적용 확인

---

## 💡 Copilot 프롬프트 요약 (한 줄 지시형)

아래는 실제 Copilot Chat에 바로 복사해서 쓸 수 있는 명령형 예시입니다:

이전 단계에서 생성된 문서들(django_models.md, django_api_views.md, ci_cd_pipeline.md, security_requirements.md 등)을 기반으로

- Django 코드 생성, 2) REST API 테스트, 3) CI/CD 파이프라인 적용, 4) 데이터 마이그레이션 스크립트 실행, 5) 보안 점검 자동화,

- Docker 기반 배포 검증까지 순차적으로 수행해줘.
각 단계별로 코드, 테스트, 리포트 파일을 생성하고, 진행 중에 필요한 설정이나 보안 조치가 있다면 자동으로 추가 제안해줘.

---

## ✅ 앞으로의 전략

| 단계 | Copilot 지시어 예시 | 산출물 |

|------|--------------------|---------|

| 1 | “Django 모델과 API 코드 생성해줘” | `backend/apps/*` |

| 2 | “pytest 테스트 코드 작성해줘” | `backend/tests/` |

| 3 | “CI/CD 워크플로우 파일 만들어줘” | `.github/workflows/` |

| 4 | “데이터 마이그레이션 스크립트 실행 코드 생성” | `/backend/scripts/migrate_data.py` |

| 5 | “React 프론트엔드에서 API 연동 코드 만들어줘” | `/frontend/src/api/` |

| 6 | “보안 점검 시나리오 및 자동화 테스트 생성” | `/security/` |

| 7 | “Docker Compose 기반으로 배포 구성 파일 만들어줘” | `docker-compose.yml` |

---

원하신다면 제가 **Copilot에게 실제로 바로 전달할 수 있는 “짧은 명령 프롬프트 버전 (한 줄 요약형)”**도 만들어드릴 수 있습니다.

예를 들어 `단계별 구현`이 아니라 “모든 것을 한 번에 자동 생성해달라” 식으로도 가능합니다.

원하시나요?

(예: “Copilot에게 한 줄로 지시하는 버전으로 만들어줘.”)